URGENTE

| DOC | 02454097 |
| --- | --- |
| EXP | 00835133 |

INFORME Nº024-2026 MPH/IVP.H/EESN

| A | : | DR. SANTIAGO YURI CANO LA ROSA |
| --- | --- | --- |
|  |  | Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaura |
| ATENCIÓN | : | ALBERTO BLAS ORTIZ |
|  |  | Gerente de la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento PROVIAS DESCENTRALIZADO |
| DE | : | ING. ELIAS ENRIQUE SILVA NAVARRO |
|  |  | Gerente del Instituto Vial Provincial de Huaura |
| ASUNTO | : | REMITO GESTIÓN Y PROPUESTA ANUAL DE PROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA MANTENIMIENTO DE VÍAS PROVINCIALES PARA EL AÑO FISCAL 2027 DE LA PROVINCIA DE HUAURA. |
| REFERENCIA | : | - RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°0322-2025-MTC/21 - OFICIO MULTIPLE N°000001-2026-MTC/21.GMS |
| FECHA | : | Huacho, 29 de enero del 2026. |

De mi especial consideración permítame expresarle mi cordial saludo en nombre de la Gerencia del Instituto Vial Provincial, y en nombre propio, a la vez hacerle llegar el informe respecto a lo siguiente:

- BASE LEGAL:

- Constitución política del Perú. Art. 2° Num. 14.

- Ley orgánica de municipalidades ley N°27972. Art. 20° Num. 23).

- Ley N° 32513, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2026.

- Ley 30225 art. 5 inc. (supuestos de inaplicación) con control posterior.

- Decreto Supremo N°006-2017-JUS- Texto Único Ordenado de la ley N°27444, Ley de procedimiento administrativo.

  - ANTECEDENTES:

- Con fecha 18 de diciembre del 2025, mediante documento de referencia a), se APRUEBA la Directiva N°006-2025-MTC/21 "PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE COMPETENCIA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES".

- Con fecha 21 de enero del 2026, mediante documento de referencia b), la Gerencia De Monitoreo Y Seguimiento de PROVIAS DESCENTRALIZADO, reitera la GESTIÓN Y PROPUESTA ANUAL DE PROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS PROVINCIALES PARA EL AÑO FISCAL 2027.

- ANÁLISIS:

- De acuerdo a la Directiva N°006-2025-MTC/21 en el Numeral 6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS, Sub numeral 6.2 DE LA VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO QUE SUSTENTA LA NECESIDAD DE MANTENIMIENTO PRESENTADO POR LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES, inciso 6.2.1 B. GOBIERNOS LOCALES – MANTENIMIENTO DE VÍAS VECINALES indica:

“(…)

En el caso de solicitudes de financiamiento para mantenimiento rutinario o periódico de la infraestructura vial vecinal, PVD a través de las UZ verifican que las solicitudes cuenten con la siguiente documentación:

- Solicitud del titular de entidad con informe técnico de responsable del área usuaria debidamente suscrito.

- Las vías de la red vecinal propuestas deben contar con el formato de cierre de inversión en el ciclo de inversiones del INVIERTE.PE. Excepcionalmente, para las vías de la red vecinal que no cuenten con el formato de cierre de inversión, se aceptaran vías que contaron con asignación de recursos para mantenimiento vial a través de convenios suscritos con Provias Descentralizado: y/o tramos financiados con diferentes dispositivos legales y que cuenten con resoluciones de liquidación o documento equivalente de cierre.

- Código de Ruta en la red vial vecinal actualizado de acuerdo al SINAC. De manera excepcional y en tanto se apruebe el nuevo clasificador del SINAC, podrán incluirse vías que no cuenten con código de ruta, siempre que se encuentren registradas en el Plan Vial Provincial Participativo.

- Memoria descriptiva, metrados, costos y presupuestos, cronograma de ejecución que sustentan las actividades a ejecutar en el año fiscal correspondiente, para mantener o recuperar la transitabilidad de la vía, conforme a lo establecido en el Manual de carreteras Mantenimiento o Conservación Vial; para lo cual la UZ verifica que la documentación cumpla con los requisitos mínimos solicitados para mantenimiento rutinario según Anexo N.°011 o para mantenimiento periódico según Anexo N.°02, debidamente suscritos.

- En el caso de intervenciones con mantenimiento rutinario en nuevos caminos, las solicitudes deben contar con el documento técnico que sustenta las actividades a ejecutar para mantener o recuperar la transitabilidad de vía, conforme a lo establecido en el Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial; para lo cual la UZ verifica que la documentación cumpla con los requisitos técnicos mínimos solicitados para mantenimiento rutinario según Anexo N.°03, debidamente suscrito.

- En el caso de caminos intervenidos con mantenimiento rutinario en el año anterior, las solicitudes deben contar con: memoria descriptiva, programación de actividades, formato de actualización de tarifas, presupuesto de mantenimiento vial, que sustentan las actividades a ejecutar para mantener o recuperar la transitabilidad de vía, conforme a lo establecido en el Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial; para lo cual la UZ verifica que la documentación cumpla con los requisitos técnicos mínimos para mantenimiento rutinario según Anexo N.°04, debidamente suscritos.

- Inventario de Condición Vial de las vías de la red vecinal, indicando el resultado de la clasificación de condición (Anexo N.°05 o N.°06).

- Solicitud de utilización de recursos para gastos operativos, acorde al listado contenido en el Anexo N.°07 y/o para gastos de supervisión, según corresponda, por un monto máximo del 10% del costo de los servicios.

- Mapa Vial de la intervención (en formato pdf y shapefile), según contenido mínimo del modelo que se adjunta en el Anexo N.°08.

- Relación de caminos que sustente el tipo de intervención histórica de los últimos 5 años.

- Enlace institucional de descarga con la información técnica, en formatos editables y en formatos pdf, el cual deberá tener firmas de los profesionales responsables.

(…)”

- En ese contexto, el Instituto Vial Provincial, a realizado la Gestión y Propuesta Anual de Recursos para el mantenimiento de vías provinciales para el AÑO FISCAL 2027 de la Provincia de Huaura, siguiendo las consideraciones de la Directiva N°006-2025-MTC/21. Siendo así, se han elaborado un total de veinticuatro (28) DOCUMENTOS TÉCNICOS, de los cuales diecisiete (17) corresponden a Mantenimiento Rutinario y once (11) a Mantenimiento Periódico, referidos a las vías provinciales priorizadas en el Plan Vial Provincial Participativo (PVPP). Además, cabe precisar que, todas las rutas consideradas se describen en los anexos del presente documento.

- Asimismo, la información de cada Documento Técnico se encuentra disponible en los enlaces siguientes:

- Mantenimientos Rutinarios:

https://drive.google.com/drive/folders/1kVtdupwR9GDHWY4zFSK03e1bQBjcy2tC?usp=sharing

- Mantenimientos Periódicos:

https://drive.google.com/drive/folders/1rvSWTWec_2mWcXz_UUXdbC2iDWaNQSGo?usp=sharing

- CONCLUSIONES:

- Es por ello que, considerando los documentos en referencia y por todo lo señalado en el análisis, REMITO GESTIÓN Y PROPUESTA ANUAL DE PROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA MANTENIMIENTO DE VÍAS VECINALES PARA EL AÑO FISCAL 2027 DE LA PROVINCIA DE HUAURA, en la cual se ha elaborado 24 DOCUMENTOS TÉCNICOS de los cuales 17 son para Mantenimiento rutinario y 07 para Mantenimiento Periódico, siguiendo los lineamientos de la DIRECTIVA N°001-2022-MTC/21. Es por ello que, se debe solicitar la atención de los documentos ante Provias Descentralizado para su posterior evaluación.

- Además, cabe mencionar que, la información también se adjunta mediante los siguientes enlaces:

- Mantenimientos Rutinarios:

https://drive.google.com/drive/folders/1G2ebgz21Jylqu9P813EqLhsq4ZNnrU5C?usp=sharing

- Mantenimientos Periódicos:

https://drive.google.com/drive/folders/1rvSWTWec_2mWcXz_UUXdbC2iDWaNQSGo?usp=sharing

- RECOMENDACIONES:

- Se recomienda designar a quien corresponda dar pronta atención al informe, debido a que se cuenta con plazos para remitir la información. Así mismo cualquier observación relacionada a REMITO GESTIÓN Y PROPUESTA ANUAL DE PROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA MANTENIMIENTO DE VÍAS VECINALES PARA EL AÑO FISCAL 2026 DE LA PROVINCIA DE HUAURA, deberá notificarse o enviarse al correo siguiente, institutovialprovincial@munihuacho.gob.pe y/o oficina de la Gerencia del Instituto Vial Provincial – MPH.

Sin otro particular, en espera de su atención a la presente, aprovecho la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

C.c. Archivo

Adjunto:

- 17 DOCUMENTOS TÉCNICOS DE GESTIÓN Y PROPUESTA ANUAL – Mantenimiento Rutinario (Enlace)

- 11 DOCUMENTOS TÉCNICOS DE GESTIÓN Y PROPUESTA ANUAL – Mantenimiento Periodico (Enlace)

- OFICIO MULTIPLE N°000001-2026-MTC/21.GMS

Tabla 1. Resumen para la Gestión y Propuesta Anual de MANTENIMIENTOS RUTINARIOS para el Año Fiscal 2026, Provincia de Huaura.

Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1G2ebgz21Jylqu9P813EqLhsq4ZNnrU5C?usp=sharing

| N° | PROVINCIA | DISTRITO | CODIGO DE RUTA | NOMBRE DE ACTIVIDAD | KM | COSTO DIRECTO | GASTOS OPERATIVOS | PRESUPUESTO TOTAL | TIPO DE INTERVENCION | PRIORIDAD (PVPP) | ANTECEDENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HUAURA | VÉGUETA | LM-543 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VÍA PROVINCIAL NO PAVIMENTADA, TRAMO: EMP. PE-1N (MEDIO MUNDO) - TIROLER - EMP. LM-551 (12.270 KM), RUTA: LM-543, DISTRITO DE VÉGUETA, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA | 12,270 | S/ 123.682,00 | S/ 12.368,00 | S/ 136.050,00 | MANTENIMIENTO RUTINARIO | 6 | CONVENIO N°083-2025-MTC/21 |
| 2 | HUAURA | PACCHO | LM-576 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VÍA PROVINCIAL NO PAVIMENTADA, TRAMO: EMP. PE-18 - COLCAPAMPA; COLCAPAMPA - SAN ANDRES DE HUACAR; SAN ANDRES DE HUACAR - PACCHO (22.572 KM), RUTA: LM-576, DISTRITO DE PACCHO, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA | 22,572 | S/ 227.526,00 | S/ 22.753,00 | S/ 250.279,00 | MANTENIMIENTO RUTINARIO | 12 | CONVENIO N°083-2025-MTC/22 |
| 3 | HUAURA | SANTA LEONOR | LM-603 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VÍA PROVINCIAL NO PAVIMENTADA, TRAMO: EMP. LM-107 (PARQUIN) – PICOY (7.345 KM), RUTA: LM-603, DISTRITO SANTA LEONOR, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA | 7,345 | S/ 74.038,00 | S/ 7.404,00 | S/ 81.442,00 | MANTENIMIENTO RUTINARIO | 42 | CONVENIO N°083-2025-MTC/23 |
| 4 | HUAURA | SANTA LEONOR | LM-619 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VÍA PROVINCIAL NO PAVIMENTADA, TRAMO: EMP. LM-107 – MAYOBAMBA – EMP. LM-107 (11,990 KM), RUTA: LM-619, DISTRITO SANTA LEONOR, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA | 11,990 | S/ 120.859,00 | S/ 12.086,00 | S/ 132.945,00 | MANTENIMIENTO RUTINARIO | 11 | CONVENIO N°083-2025-MTC/24 |
| 5 | HUAURA | ÁMBAR | LM-560 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VÍA PROVINCIAL NO PAVIMENTADA, TRAMO: EMP. LM-102 (ÁMBAR) – AYAR – TAMBON (14.355 KM), RUTA: LM-560, DISTRITO ÁMBAR, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA | 14,355 | S/ 144.698,00 | S/ 14.470,00 | S/ 159.168,00 | MANTENIMIENTO RUTINARIO | 15 | CONVENIO N°083-2025-MTC/25 |
| 6 | HUAURA | SANTA MARÍA | LM-653 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VÍA PROVINCIAL NO PAVIMENTADA, TRAMO: EMP. LM-652 - STA. ROSALIA BAJO - NININGA CHICA (19.790 KM), RUTA: LM-653, DISTRITO DE SANTA MARÍA, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA | 15,653 | S/ 157.782,00 | S/ 15.778,00 | S/ 173.560,00 | MANTENIMIENTO RUTINARIO | 7 | FICHA DE CIERRE INV. |
| N° | PROVINCIA | DISTRITO | CODIGO DE RUTA | NOMBRE DE ACTIVIDAD | KM | COSTO DIRECTO | GASTOS OPERATIVOS | PRESUPUESTO TOTAL | TIPO DE INTERVENCION | PRIORIDAD (PVPP) | ANTECEDENTE |
| 7 | HUAURA | HUACHO | LM-656 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VÍA PROVINCIAL NO PAVIMENTADA, TRAMO: EMP. LM-655 - EMP. LM-659 (11.805 KM), RUTA: LM-656, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA | 11,805 | S/ 118.994,00 | S/ 11.899,00 | S/ 130.893,00 | MANTENIMIENTO RUTINARIO | 3 | LIQUIDACIÓN |
| 8 | HUAURA | SANTA MARÍA | LM-655 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VÍA PROVINCIAL NO PAVIMENTADA, TRAMO: EMP. PE-1N - LAGUNA LA ENCANTADA - EMP. LM-653 (9.902 KM), RUTA: LM-655, DISTRITO DE SANTA MARÍA, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA | 9,902 | S/ 99.812,00 | S/ 9.981,00 | S/ 109.793,00 | MANTENIMIENTO RUTINARIO | 3 | LIQUIDACIÓN |
| 9 | HUAURA | HUAURA | LM-563 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VÍA PROVINCIAL NO PAVIMENTADA, TRAMO: EMP. PE-1N E (HUMAYA) - LORETO - STA. INÉS - PROGRESO - VILCAHUAURA - EMP. LM-103 (15.444 KM), RUTA: LM-563, DISTRITO DE HUAURA, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA | 15,444 | S/ 155.676,00 | S/ 15.568,00 | S/ 171.244,00 | MANTENIMIENTO RUTINARIO | 4 | LIQUIDACIÓN |
| 10 | HUAURA | VÉGUETA | LM-542 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VÍA PROVINCIAL NO PAVIMENTADA, TRAMO: EMP. PE-1N (LAS AMÉRICAS) - SANTA JUANA - EMP. LM-541 (9.828 KM), RUTA: LM-542, DISTRITO DE VÉGUETA, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA | 9,828 | S/ 99.066,00 | S/ 9.907,00 | S/ 108.973,00 | MANTENIMIENTO RUTINARIO | 5 | FICHA DE CIERRE INV. |
| 11 | HUAURA | VÉGUETA | LM-551 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VÍA PROVINCIAL NO PAVIMENTADA, TRAMO: EMP. PE-1N - TIROLES - CARAL (18.400 KM), RUTA: LM-551, DISTRITO DE VÉGUETA, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA | 18,400 | S/ 185.472,00 | S/ 18.547,00 | S/ 204.019,00 | MANTENIMIENTO RUTINARIO | 6 | FICHA DE CIERRE INV. |
| 12 | HUAURA | VÉGUETA | LM-540 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VÍA PROVINCIAL NO PAVIMENTADA, TRAMO: EMP. PE-1N - LAS ALBUFERAS (9.794 KM), RUTA: LM-540, DISTRITO DE VÉGUETA, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA | 9,794 | S/ 98.724,00 | S/ 9.872,00 | S/ 108.596,00 | MANTENIMIENTO RUTINARIO | 21 | FICHA DE CIERRE INV. |
| 13 | HUAURA | VÉGUETA | LM-555 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VÍA PROVINCIAL NO PAVIMENTADA, TRAMO: EMP. LM-101 - LA CALERA - RUQUIA - EMP. LM-546 (12.355 KM), RUTA: LM-555, DISTRITO DE VÉGUETA, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA | 12,355 | S/ 124.538,00 | S/ 12.454,00 | S/ 136.992,00 | MANTENIMIENTO RUTINARIO | 29 | FICHA DE CIERRE INV. |
| N° | PROVINCIA | DISTRITO | CODIGO DE RUTA | NOMBRE DE ACTIVIDAD | KM | COSTO DIRECTO | GASTOS OPERATIVOS | PRESUPUESTO TOTAL | TIPO DE INTERVENCION | PRIORIDAD (PVPP) | ANTECEDENTE |
| 14 | HUAURA | HUAURA | LM-557 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VÍA PROVINCIAL NO PAVIMENTADA, TRAMO: EMP. LM-101 (HUAURA) - CHACACA - CENTINELA (PLAYA) (4.391 KM), RUTA: LM-557, DISTRITO DE HUAURA, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA | 4,391 | S/ 44.261,00 | S/ 4.426,00 | S/ 48.687,00 | MANTENIMIENTO RUTINARIO | 2 | LIQUIDACIÓN |
| 15 | HUAURA | VÉGUETA | LM-545 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VÍA PROVINCIAL NO PAVIMENTADA, TRAMO: EMP. PE-1N (SAN JUAN) - EMP. LM-543 (5.043 KM), RUTA: LM-545, DISTRITO DE VÉGUETA, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA | 5,043 | S/ 50.833,00 | S/ 5.083,00 | S/ 55.916,00 | MANTENIMIENTO RUTINARIO | 5 | LIQUIDACIÓN |
| 16 | HUAURA | VÉGUETA | R150816 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VÍA PROVINCIAL NO PAVIMENTADA, TRAMO: EMP. LM-543 (FUNDO LA QUERENCIA) - EMP. LM-543 (3.952 KM), RUTA: R150816, DISTRITO DE VÉGUETA, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA | 3,952 | S/ 39.836,00 | S/ 3.984,00 | S/ 43.820,00 | MANTENIMIENTO RUTINARIO | 5 | FICHA DE CIERRE INV. |
| 17 | HUAURA | SAYÁN | LM-646 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VÍA PROVINCIAL NO PAVIMENTADA, TRAMO: EMP. PE-18 (ANDAHUASI) - EMP. PE-18 (SAYÁN) (6.070 KM), RUTA: LM-646, DISTRITO DE SAYÁN, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA | 6,070 | S/ 61.186,00 | S/ 6.119,00 | S/ 67.305,00 | MANTENIMIENTO RUTINARIO | 45 | LIQUIDACIÓN |
|  |  |  |  |  | 191,169 Km | S/ 1.926.983,00 | S/192.699,00 | S/ 2.119.682,00 |  |  |  |

Tabla 2 Resumen para la Gestión y Propuesta Anual de MANTENIMIENTOS PERIODICOS para el Año Fiscal 2027, Provincia de Huaura.

Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1rvSWTWec_2mWcXz_UUXdbC2iDWaNQSGo?usp=sharing

| N° | PROVINCIA | DISTRITO | CODIGO DE RUTA | DENOMINACION DE INTERVENCION | KM | MANTENIMIENTO | GASTOS OPERATIVOS /SUPERVISIÓN | TOTAL | TIPO DE INTERVENCION | PRIORIDAD (PVPP) | ANTECEDENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HUAURA | CHECRAS | LM-611 | MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO, TRAMO: EMP, LM-107 - TONGOS, RUTA: LM-611, DISTRITO DE CHECRAS, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA | 15.320 | S/ 689,400.00 | S/ 68,940.00 | S/ 758,340.00 | MANTENIMIENTO PERIODICO | 17 | Decreto de Urgencia (D.U.) N° 070-2020 |
| 2 | HUAURA | PACCHO | LM-574 | MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO, TRAMO: EMP. LM-573 - YAQUIN - AYAMASQUISPE - HUANCATAMA (MUZGA), RUTA: LM-574, DISTRITO DE PACCHO, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA | 11.299 | S/ 508,455.00 | S/ 50,846.00 | S/ 559,301.00 | MANTENIMIENTO PERIODICO | 20 | - |
| 3 | HUAURA | LEONCIO PRADO | LM-570 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO, TRAMO: EMP. PE-18 - HUAMBOY - STA. ANA - CAPIA, RUTA: LM-570, DISTRITO DE LEONCIO PRADO, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA | 15.866 | S/ 713,970.00 | S/ 71,397.00 | S/ 785,367.00 | MANTENIMIENTO PERIODICO | 13 | Decreto de Urgencia (D.U.) N° 070-2020 |
| 4 | HUAURA | ÁMBAR | LM-562 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO, TRAMO: EMP. LM - 102 (ARCATA) – AYNACA, RUTA: LM-562, DISTRITO DE ÁMBAR, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA | 4.625 | S/ 208,125.00 | S/ 20,813.00 | S/ 228,938.00 | MANTENIMIENTO PERIODICO | 33 | - |
| 5 | HUAURA | AMBAR | LM-560 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO, TRAMO: EMP. LM-102 (AMBAR) – AYAR – TAMBON, RUTA: LM-560, DISTRITO AMBAR, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA | 14.902 | S/ 703,943.00 | S/ 70,394.00 | S/ 774,337.00 | MANTENIMIENTO PERIODICO | 15 | PIA 2025 |
| 6 | HUAURA | SANTA LEONOR | LM-603 | MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO, TRAMO: EMP. LM-107 (PARQUIN) - PICOY (7.345 KM), RUTA: LM-603, DISTRITO SANTA LEONOR, PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 7.345 | S/ 387,785.00 | S/ 38,779.00 | S/ 426,564.00 | MANTENIMIENTO PERIODICO | 42 | PIA 2025 |
| 7 | HUAURA | SANTA LEONOR | LM-619 | MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO, TRAMO: EMP. LM-107 – MAYOBAMBA – EMP. LM-107. (11.990 KM), RUTA: LM-619, DISTRITO SANTA LEONOR, PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 11.990 | S/ 569,913.00 | S/ 56,991.00 | S/ 626,904.00 | MANTENIMIENTO PERIODICO | 11 | PIA 2025 |
| N° | PROVINCIA | DISTRITO | CODIGO DE RUTA | DENOMINACION DE INTERVENCION | KM | MANTENIMIENTO | GASTOS OPERATIVOS /SUPERVISIÓN | TOTAL | TIPO DE INTERVENCION | PRIORIDAD (PVPP) | ANTECEDENTE |
| 8 | HUAURA | HUAURA | LM-557 | MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO, TRAMO: EMP. LM-101 (HUAURA) - CENTINELA (PLAYA), RUTA: LM-557, DISTRITO DE HUAURA, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA | 3.569 | S/ 408,437.00 | S/ 40,844.00 | S/ 449,281.00 | MANTENIMIENTO PERIODICO | 2 | - |
| 9 | HUAURA | VEGUETA | LM-547 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO, TRAMO: EMP. PE-1N - EMP. LM-543, RUTA: LM-547, DISTRITO DE VEGUETA, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA | 3.720 | S/ 253,000.00 | S/ 25,300.00 | S/ 278,300.00 | MANTENIMIENTO PERIODICO | 23 | - |
| 10 | HUAURA | PACCHO | LM-576 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA VIA PROVINCIAL NO PAVIMENTADA, TRAMO: EMP. PE-18 - COLCAPAMPA; COLCAPAMPA - SAN ANDRES DE HUACAR; SAN ANDRES DE HUACAR - PACCHO, RUTA: LM-576, DISTRITO DE PACCHO, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA | 23.048 | S/ 881,975.00 | S/ 88,198.00 | S/ 970,173.00 | MANTENIMIENTO PERIODICO | 12 | PIA 2025 |
| 11 | HUAURA | HUAURA | LM-559 | MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO PROVINCIAL NO PAVIMENTADO, TRAMO: LM – 559 HASTA RELLENO SANITARIO, DISTRITO DE HUAURA, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA | 8.923 | S/ 1,556,838.00 | S/ 155,684.00 | S/ 1,712,522.00 | MANTENIMIENTO PERIODICO | 32 | CONVENIO 105-2024-MTC/21 |
|  |  |  |  |  | 120.607 Km | S/ 6,881,841.00 | S/ 688,186.00 | S/ 7,570,027.00 |  |  |  |